智慧矫正系统需求调研

会议时间：2026-5-8  13:30 - 16:30

会议地点：长春市司法局

参与人：郑志威、曹磊、薛峰、胡尚志、肖威、王坚

本次会议围绕基层司法管理平台，讨论了建设目标、应用设备、市级管理需求、基层司法所任务工单及定位优化等问题。

- 建设目标：发挥智能平台作用，减少基层司法人员工作负担，社区矫正监管尽量实现电子化。

- 应用设备：考虑将手机、平板、执法记录仪等应用于基层一线人员，招标要求实现录音转文字，计划纳入矫务通 APP。

- 市级管理需求：

- 定位功能：提高定位频率，实现实时出圈通报、精准围栏划定、历史数据查看。

- 信息校验：录入司法所信息增加校验功能，确保数据准确性。

- 平台优化：改善平台视觉效果，明确权限设定，解决协同平台兼容性问题。

- 设备接入：建议局里集采硬件设备，实现人员报道摄像头、人脸、证件验证。

- 数据汇总分析：市局层面需实现数据快速汇总分析，展示如罪名、年龄、男女比例等信息及社区矫正全周期全息画像。

- 走访工单：通过APP实现走访打卡反馈人员定位信息，基层司法所根据管辖社区矫正对象形成待分配处理任务，并将任务逐级指派给工作人员，明确基层人员任务量。

- 定位优化方案：平台上线 APP，结合手机、手环获取定位数据，可调整上报频率，手动设定电子围栏，越界告警并通过人脸识别确认人员及位置。

- 请假定位：请假人员定位需实时跟踪，到达特定地点及时报警。

- 权限划分：老系统为针对使用人员权限进行准确划分，新系统需要实现依据部门级别、部门内部不同角色进行权限细致划分。

- UKEY问题：目前系统采用UEKY登录验证用户权限，但由于基层干警流动频繁，人员转岗后UKEY每次申请更新权限需要半年左右才能审批完成。后续新系统应尽量采用其他方式验证用户身份，做到快速响应用户权限更新。

- 其他待落实问题：

  - 会上省厅领导与市局领导还讨论了关于电子签章设置的问题，但会上未形成结论，开发区等特殊地区依然需要通过挂靠某现有区域，并使用同一个电子签章。

  - 会上郑局提出，需要承建方联系硬件设备厂家，并与2026-5-9日上午与业务部门进行沟通。我方已按要求联系摄像头、人脸识别设备等厂家。

  - 会上确认，由市局领导安排人员带我们走访两个长春市内典型的司法所，采集一线需求建议。时间定为2025-5-12日 13:30 - 17:00，待执行。