智慧矫正平台需求调研记录

会议时间：2026-5-12  13:30 - 16:30

会议地点：长春市宽城区司法局欣园司法所

参与人：崔凯、肖威、杨雪情 等

本次会议围绕司法工作平台的定位、围栏、密钥等问题展开讨论，提出优化方案并探讨新平台需求。

- 司法所现有工作痛点：

  - 定位问题：

时长调整：现平台定位时长最小单位为一小时，存在信号漂移导致判定困扰，后续 APP 计划每 10 - 15 分钟上传一次定位，解决定位上报频率过低的问题。

信号差异：电信号码定位易漂移，联通相对稳定，新平台 APP 定位补充了手机APP定位，原手机卡定位依然保留，数据更为精准。

  - 围栏问题：

现有围栏多年未变，与区域变化不匹配。计划从省自然资源管理厅申请最新电子围栏数据，并增加手动调整功能及偏移设置。

  - 密钥更新时长问题：

UKEY 办理因工作岗位变动频繁、申请时间长等问题，后续计划采用账号密码加手机验证码登录。

  - 移动办公APP问题：

目前无法支持移动端办公，外出或请假期间需要进行业务操作必须返回司法所才能进行。后续上线矫务通APP后，可以解决移动办公的问题。

  - 矫正小组模块：

必填项优化：现有系统矫正模块必填项过多，不符合目前矫正小组使用的要求，必填项未填写的话保存后人员不能正确保存。新系统建议只保留工作要求的必填项以及上级部门要求的必填项进行校验，其余设为可选项。

  - 矫正地变更接收问题：

- 矫正地变更无法拒绝：现有系统矫正地变更后，接收地无论是否正确，接收地都不能拒绝接受社区矫正对象，即使变更后的矫正地错误，也需要先接收社区矫正对象后再提交矫正地变更请求。新系统需要优化这个BUG，变更矫正地时需要接收地进行审核和确认，确认后才能执行矫正地变更。

  - 协同问题：

现有社区矫正平台开通了司法执法协同入口，调查评估公文等可以通过协同平台接收，但目前不能直接在社区矫正平台完成公文回复，需要手动上传办结文档，后续系统需要与司法执法协同平台沟通，尝试打通公文交互流程。

  - 社区矫正对象智能终端使用的问题：

使用困境：部分矫正对象尤其是老年及文化程度低的人群，难以操作智能终端，智能手机普及率未全覆盖。后续需要保留电话签到/点名的线下录入接口，为无法使用智能手机的社矫对象，提供日常管理入口。

  - 数据迁移问题：

老平台使用年限较长，涉及数据迁移需与郑局沟通确认，明确老系统是否具备迁移条件、后续数据迁移的范围及实现方式。

  - 司法所对智慧矫正平台建设的其他建议：

- 智能办公虽好，但存在平台故障、数据安全等风险，全线上操作可能增加基层工作量，需兼顾线下录入方式。

- 司法所硬件设备现状调研：

所里部分硬件设备老旧，如身份证读卡器损坏、日常走访基本不使用执法记录仪、司法所办公电脑配置较低，使用卡顿明显等。

走访的司法所未配置摄像头、人脸识别等设备。

部分区社矫机构，上线了摄像头、人脸识别设备等，具体情况待市局和省厅领导协调统计。

- 待办：

  - 整理调研总结，并根据一线反馈的需求和问题，修改需求规格说明书。

  - 需要市局提供社交平台，日常统计报表的表头及格式

  - 确认需求规格说明书及系统设计原型，为下一步的设计、开发工作提供输入。